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“四个监督”智慧监督赋能平台项目
询价文件









三明市数据集团有限公司
2026年6月
2
“四个监督”智慧监督赋能平台项目询价
为深入贯彻落实二十届中央纪委五次全会精神“深化以案促改促治，注重科技赋能，加快推进数字纪检监察体系建设”，对平台进行优化监督类型、工作提示、纪检监察建议、建章立制、优化评分体系、量化评价等进行优化提升改造升级为“四个监督”智慧监督赋能平台，使新平台更加符合智慧监督要求。推进系统提升改造工作，及时完成相关修改与完善，使平台更加智能。我司拟采购提升改造服务，现进行公开询价，诚邀符合条件供应商结合自身技术能力提供报价。
一、项目概况
[bookmark: OLE_LINK4]1、项目名称：“四个监督”智慧监督赋能平台项目
2、交付时间：签订合同后一个月内完成“四个监督”智慧监督赋能平台并通过验收。
3、服务地点：三明市
4、项目背景：平台需通过一次性集中改造，实现原平台替换改造、数据安全闭环构建、数据治理提质、AI精准监督体系搭建等核心目标，全面达成既定优化成效。
二、询价范围及核心服务要求
采购内容的技术要求：
本项目不统一组织现场踏勘，各潜在询价人如有需要，请自行了解情况并自行现场踏勘，现场踏勘的所有费用及人员安全等事项由各潜在询价人自行负责；如不进行现场踏勘的潜在投标人则视为理解采购需求，自行承担后果。
本次询价为一次性集中改造服务，涵盖四大核心改造任务，需严格按照既定成效目标落地，供应商须全面响应本技术与服务要求，所有条款均为实质性要求。具体要求如下：
（1） 原平台替换改造。用户体验集中优化改造将依据平台问题汇总清单，重点完成核心功能缺陷修复与流程、界面优化，集中解决预警信息推送延迟、数据报表异常等突出问题，保障功能稳定运行；同时全面排查系统安全隐患，优化系统架构设计，进一步提升平台的易用性与运行稳定性。
核心功能缺陷修复清单如下：
	序号
	功能模块
	服务子项
	单位
	数量

	1
	原平台替换改造
	核心功能缺陷修复（预警信息推送延迟、数据报表异常等核心问题排查修复）
	项
	1

	2
	
	流程与界面优化（业务流程简化、界面适配优化、重复填报字段自动填充功能实现）
	项
	1

	3
	
	系统隐患排查与架构优化（全域系统隐患排查、系统架构优化）
	项
	1



（2） 数据安全闭环改造。数据安全闭环改造重点推进两项核心工作：一是替换互联网第三方模型接口，完成基础大模型本地化部署，重构预警功能技术架构并建立本地模型自主微调与运维管理机制，实现监督模型自主可控；二是升级身份认证、权限管理等核心安全功能，构建全方位安全防护体系，切实保障平台运行安全。
	序号
	功能模块
	服务子项
	单位
	数量

	1
	数据安全闭环改造
	本地化大模型部署改造（替换第三方接口、本地化部署、架构重构、自主微调与运维机制建立）
	项
	1

	2
	
	安全功能优化（身份认证升级、权限管理升级、安全防护体系构建）
	项
	1



（3） 数据治理集中提升改造。主要包含三方面工作：一是精准优化预警关键词库，筛选提炼高风险词汇，建立广告、通知类冗余关键词剔除规则，完善“家常里短”模块预警策略；二是搭建“日常巡检+定期校准+应急响应”常态化数据治理机制，明确周度数据完整性核查、月度算法标注准确性核验及冗余数据清理流程；三是完成“明小督”群管理账号全域变更及数据迁移维护，实现账号统一规范管理，保障数据同步安全。
	序号
	功能模块
	服务子项
	单位
	数量

	1
	数据治理集中提升改造
	关键词库精准优化（预警关键词靶向优化、高风险词汇筛选提炼、冗余关键词剔除规则建立、“家常里短” 模块策略完善）
	项
	1

	2
	
	常态化治理机制搭建（“日常巡检 + 定期校准 + 应急响应” 机制建立、周 / 月度数据治理流程明确）
	项
	1

	3
	
	群账号规范改造（“明小督” 群管理账号全域变更、数据迁移维护、账号统一规范管理）
	项
	1



（四）AI 精准监督体系搭建改造。重点推进两方面升级：一是通过小批量样本微调强化模型风险识别能力，落地群内每小时聊天记录全量上下文关联分析功能，提升上下文分析覆盖率；二是建立“初筛分类-二次研判-价值分级”AI分析流程，新增关键词阈值分值体系以量化细化风险等级判定标准，推动规则引擎与本地化大模型深度融合，提升预警策略精准度。
	序号
	功能模块
	服务子项
	单位
	数量

	1
	AI 精准监督体系搭建改造
	AI 模型优化升级（小批量样本微调、群内每小时聊天记录全量上下文关联分析功能落地）
	项
	1

	2
	
	预警策略精准化改造（“初筛分类 -二次研判-价值分级” 流程建立、关键词阈值分值体系新增、规则引擎与本地化大模型融合）
	项
	1


三、项目预算：
最高限价为：人民币17.3万元。超过最高限价的报价为无效报价。
四、商务条件要求
1.资格要求：
（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提交法人或者其他组织的营业执照等证明文件。
（2）本项目不接受联合体报价。
（3）供应商具备软件开发项目实施能力，提供不少于2个软著证书或其他软件开发相关资质证书复印件并加盖公章；
2.供应商具备以下条件：
（1）在国家司法行政主管部门合法登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；
（2）具有从事本项目的经营范围和能力；
（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）供应商已清楚询价文件的要求及有关文件规定。
（6）供应商的法定代表人或单位负责人与本项目其他报价人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他报价人之间不存在直接控股、管理关系。
（7）供应商承诺在本次活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由供应商承担。
3.报价人一旦成为中标人，请及时与采购人联系签订合同，并按照合同规定履行职责。
4.交付时间：中标单位需在签订合同后1个月内完成“四个监督”智慧监督赋能平台建设。
5.验收标准：完成本询价文件约定的全部服务内容，各项改造指标符合既定成效要求,经询价人组织核查确认合格后，视为验收通过，
6.运维期：验收通过后三年免费运维期。在免费运维期内，乙方应提供免费维护和升级，保修期内如果发生系统故障，乙方要调查故障原因并修复直至满足最终验收的指标和性能要求，或者更换整个或部分有缺陷的系统。以上都应是免费的。
7.付款方式：项目验收合格后，询价人在收到提交的付款申请、发票及相关验收材料后的20个工作日内，支付95%合同金额,三年免费运维期正常结束后支付剩余5%尾款。
8.本项目要求提供增值税专用发票。
五、知识产权
供应商应保证本项目的服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由供应商承担。
六、询价评审时间及提交内容
（一）请于2026年6月5日17:30时（北京时间）前将报价文件递交到福建省三明市三元区梅岭新村31幢13楼三明市数据集团有限公司，本次报价不接受电子邮件响应文件，逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收。
（二）报价文件1套：正本一份。
（三）报价文件装订要求：报价文件正本一份，报价文件应当密封在一个封套内。
七、评选办法：
采用最低价中标法。
八、报价要求：
该报价应包括全部费用，一律不再产生其他额外费用。对各种费用应考虑齐全(包括市场价格或政策性价格的调整)，供方在合同实施期间应保持报价不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。
九、其他要求
1.若报价文件逾期未送到则视为放弃；
十、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
采购人信息：名称：三明市数据集团有限公司；
地址：福建省三明市梅岭新村31幢13楼；
联系方式：陈先生，0598-5186669。
主管行政监督部门：三明市国资委  联系电话：8950992
三明市数据集团有限公司
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